|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Развитие объектов физической культуры и спорта" |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие объектов физической культуры и спорта на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Кингисеппское городское поселение" | Другие источники |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача №1 Обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан на объектах физической культуры и спорта города Кингисеппа. | 24001,7 | 0 | Количество капитально отремонтированных и реконструированных объектов | шт | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений | чел/смены | 1573 | 1573 | 1650 | 1650 |