10. Приложение 2 к подпрограмме «Развитие объектов физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

| «Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие объектов физической культуры и спорта» Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Задача №1 Реконструкция объектов физической культуры | Итого | 2014 г.- 2017 г. | 22017,7 | 138727,35 | 63952,5 | 46745,05 | 17216,9 | 10812,9 | - | - | - | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, отдел строительства и капитального ремонта. МКУ «Комитет по культуре, спорту и молодежной политике» | Количество капитально отремонтированных и реконструированных объектов |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" | 2014 г.- 2017 г. | 22017,7 | 75000,0 | 24952,5 | 22017,7 | 17216,9 | 10812,9 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2014 г.- 2015 г. | - | 63727,35 | 39000,0 | 24727,35 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов | Итого | 2014 г.- 2017 г. | 22017,7 | 138727,35 | 63952,5 | 46745,05 | 17216,9 | 10812,9 | - | - | - | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, отдел строительства и капитального ремонта | Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры. Увеличение оснащенности учреждений основными средствами |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" | 2014 г.- 2017 г. | 22017,7 | 75000,0 | 24952,5 | 22017,7 | 17216,9 | 10812,9 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2014 г.- 2015 г | - | 63727,35 | 39000,0 | 24727,35 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |