|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Сохранение и повышение доступности объектов культурного наследия на 2014-2016 годы" |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Сохранение и повышение доступности объектов культурного наследия на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, их полноценного и рационального использования | Итого | 2014-2016 гг. | 225,9 | 720,3 | 240,1 |  | 240,1 |  | 240,1 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 225,9 | 720,3 | 240,1 |  | 240,1 |  | 240,1 |  | Муниципальное казенное учреждение "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике" | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству объектов культурного наследия на территории города Кингисеппа |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Ремонт и содержание памятников | Итого | 2014-2016 гг. | 225,9 | 720,3 | 240,1 |  | 240,1 |  | 240,1 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 225,9 | 720,3 | 240,1 |  | 240,1 |  | 240,1 |  | Муниципальное казенное учреждение "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике" | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству объектов культурного наследия на территории города Кингисеппа |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации государственных программ Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |