|  |  | Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие объектов культуры» Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Развитие объектов культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Проведение капитального ремонта конструктивных элементов зданий, инженерных сетей зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в целях обеспечения их деятельности |  | Итого | 2016 г.- 2020 г. | 63602,3 | 49500,2 | 49500,2 | - | - | - | - | МБУК «ККДК» | Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры. Увеличение оснащенности учреждений основными средствами |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 53802,3 | 49500,2 | 49500,2 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2016 г.- 2020 г. | 9800,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт объектов культуры |  | Итого | 2016 г.- 2020 г. | 63602,3 | 49500,2 | 49500,2 |  | - | - | - |  | Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры. Увеличение оснащенности учреждений основными средствами |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 53802,3 | 49500,2 | 49500,2 |  | - | - | - | МБУК «ККДК» |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | . | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2016 г.- 2020 г. | 9800,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |