	
	Приложение
к постановлению администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
       от 23.12.2016 года № 3341




Изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»,  утвержденную постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 10.11.2015 года № 2487 (с изменениями от 27.05.2016 года №1265):

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения» раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Итого
	328 642,5
	94 922,2
	72 508,7
	55 645,0
	52 783,3
	52 783,3

	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	303 968,8
	70 248,5
	72 508,7
	55 645,0
	52 783,3
	52 783,3

	Средства бюджета Ленинградской области
	24 673,7
	24 673,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





2. В   паспорте подпрограммы «Обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Итого:
	239 157,5
	54 104,3
	49 596,3
	42 759,7
	46 348,6
	46 348,6

	Средства бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»
	239 157,5
	54 104,3
	49 596,3
	42 759,7
	46 348,6
	46 348,6

	Другие источники
	0,0
	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0




3. В   паспорте подпрограммы «Организация и содержание мест 
захоронения» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Итого:
	15 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0

	Средства бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»
	15 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0

	Другие источники
	0,0
	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0






4.В   паспорте подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной  и 
социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО «Кингисеппское городское поселение»» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Итого:
	12 098,2
	4 526,1
	1 000,0
	6 572,1
	0,0
	0,0

	Средства бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»
	8 013,2
	441,1
	1 000,0
	6 572,1
	0,0
	0,0

	Средства бюджета Ленинградской области
	4 085,0
	4 085,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0




5.В   паспорте подпрограммы «Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями на территории Кингисеппского городского поселения»» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Итого:
	1 890,5
	215,5
	392,4
	413,2
	434,7
	434,7

	Средства бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»
	1 890,5
	215,5
	392,4
	413,2
	434,7
	434,7

	Средства бюджета Ленинградской области
	0,0
	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0





	6. В   паспорте подпрограммы «Газификация МО «Кингисеппское городское 
поселение»» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:


	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:
	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:
	 Расходы (тыс. рублей)

	
	
	2016 год
	2017  год
	2018 год
	2019 год
	2020 год 
	Итого

	
	Всего:
	11 931,9
	12 519,1
	900,0
	0,0
	0,0
	25 351,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	6 578,4
	12 519,1
	900,0
	0,0
	0,0
	19 997,5

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	5 353,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
5 353,5



	7.В   паспорте подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании  «Кингисеппское городское поселение»» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:


	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:
	Источник финансирования
	 Расходы (тыс. рублей)

	
	
	2016 год
	2017  год
	2018 год
	2019 год
	2020 год 
	Итого

	
	Всего:
	21 144,4
	6 000,9
	2 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	35 145,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	5 909,2
	6 000,9
	2 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	19 910,1

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	15 235,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15 235,2
















                                                                                                                                                                                                                          
	8.Приложение №1 к муниципальной программе читать в новой  редакции:
	




                               Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
	
Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан
 
	

	(наименование муниципальной подпрограммы)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет Кингисеппского городского поселения
	Другие источники
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	Задача №1
Обеспечение городских территорий уличным освещением
	112 024,2
	   0,0










	Замена светильников уличного освещения
	шт.
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	2. 
	
	
	
	Замена электроламп светильников уличного освещения
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	3. 
	
	
	
	Процент освещенности территорий
	%
	75
	80
	83
	87
	90
	93

	2.










	Задача №2 
Благоустройство городской инфраструктуры, включая внутридомовые территории ( в том числе озеленение, фонтаны, дет.площадки)
	109 649,7
	0,0
	

	4. 
	
	
	
	
Обустройство цветников 

	%
	100
	
100

	100
	100
	100
	100

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
Финансовое обеспечение мероприятий на содержание фонтанов 

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7. 
	
	
	
	Содержание, обслуживание и ремонт объектов внешнего благоустройства, в том числе на территории, государственная собственность на которую не разграничена

	кв.м
	134973,0
	134973,0
	134973,0
	134973,0
	134973,0
	134973,0

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Задача №3
Поддержание работоспособности системы водоотведения (ливневая канализация)
	10 833,6
	0,0
	
Обеспечение работоспособности сети ливневой канализации на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
	%
	65
	67
	69
	71
	73
	75

	9. 
	
	
	
	Проектирование и модернизация ливневой канализации
	%
	65
	65
	65
	67
	69
	71

	4
	Задача № 4
Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города Кингисепп
	2 757,0
	0,0
	 Ликвидация несанкционированных  свалок на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
	       т
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	5
	Задача №5
Оформление городских территорий к праздникам
	3 893,0
	0,0
	Работы по оформлению города к праздникам 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100













9.Приложение №2 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	
	


Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы

	
	«Организация и содержание мест захоронения» 

	
	(наименование муниципальной подпрограммы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет Кингисеппского городского поселения
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	Обеспечение содержания мест захоронения

	15 000,0
	0,0
	Содержания мест захоронения
	га
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5







                                                                                                                                                                                                                                                   
10.Приложение №3 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	
	


Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы

	
	«Развитие инженерной, транспортной  и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО «Кингисеппское городское поселение»» 

	
	(наименование муниципальной подпрограммы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет Кингисеппского городского поселения
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2. 
	Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в районах массовой застройки. 

	8 013,2
	4 085,0
	Улучшение инженерной и транспортной инфраструктуры в районах массовых жилых застроек
	%
	7
	57
	60
	61
	62
	63





	11.Приложение №3 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	
	


Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы

	
	«Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории Кингисеппского городского поселения» 

	
	(наименование муниципальной подпрограммы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет Кингисеппского городского поселения
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами

	1 890,5
	0,0
	Общая площадь отремонтированных жилых помещений
	кв.м
	55
	55
	55
	55
	55
	55










12.Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
	



	Планируемые результаты реализации подпрограммы Кингисеппского городского поселения

	 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании  «Кингисеппское городское поселение»»

	наименование подпрограммы  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	
	2016 год 
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	 11
	12

	1.
	Задача №1  Выполнение полного комплекса работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения на территории Кингисеппского городского поселения
	18 624,6
	15 235,2
	Показатель 1   Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене
	%
	53,8
	54,8
	55,8
	56,8
	54,5
	51,1

	2.
	Задача №2 Повышение качества питьевой воды на территории Кингисеппского городского поселения, обеспечение жизненно важных и социально-экономических интересов населения
	1 285.5
	0.0
	Соответствие качества питьевой воды требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»
	%
	49,8
	49,3
	48,8
	48,3
	49,8
	49,9






	13.Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
	



	Планируемые результаты реализации подпрограммы Кингисеппского городского поселения

	Газификация МО «Кингисеппское городское поселение» 

	наименование подпрограммы  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	
	
	2016 год 
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	 11
	12

	1.
	Задача  Подключить к сетям газоснабжения 1038 домовладения города Кингисепп
	19 997,5
	5 353,5 
	Показатель 1   Количество домовладений и квартир, которые получат техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения
	шт
	1038
	0
	0
	0
	77
	76






	14.Приложение № 7 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	



	«Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы»

	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия подпрограммы *
	Источник финансирования **
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. ****
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия *****

	Подпрограмма                                                   Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан

	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 

	Мероприятие 1                                  Расходы на осуществление платы за электроэнергию уличного освещения
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	Тарифное регулирование
	   107 145,8 
2016 год – 23 013,6
2017 год – 19 710,0
2018 год – 20 754,6
2019 год – 21 833,8
2020 год – 21 833,8
	-

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0
	

	Мероприятие 2                                  Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт уличного освещения
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	сметный расчет 
	24 397,9
2016 год – 3 397,9
2017 год – 6 000,0
2018 год – 5 000,0
2019 год – 5 000,0
    2020 год – 5 000,0
	-

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	 
	0
	 

	Мероприятие 3                                  Проектирование и строительство объектов уличного освещения
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	сметный расчет 
	9 814,3
2016 год – 2 742,1
2017 год – 2 072,2
2018 год-0,0
2019 год – 2 500,0
20120год-2 500,0


	-

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	 
	0
	 

	Мероприятие 4 Расходы на оформление города к праздникам

	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение
	сметный расчет
	3 893,0
2016 год – 578,6
2017 год – 1 578,6
2018 год – 578,6
2019 год – 578,6
2020 год – 578,6
	 

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0                          
	

	 Мероприятие 5  Расходы на содержание и ремонт ливневой канализации

	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	сметный расчет
	10 292,0
2016 год – 1 958,4
2017 год – 2 458,4
2018 год – 1958,4
2019 год – 1 958,4
2020 год – 1 958,4
	-

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0
	

	Мероприятие 6  Расходы на проектирование и модернизацию ливневой канализации


	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
бюджет 
	сметный расчет
	2 500,0 
2016 год – 0,0
2017 год – 2 500,0
2018 год – 0,0
2019 год – 0,0
2020 год – 0,0
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0
	

	Мероприятие 7 Расходы на озеленение


	МО"Кингисеппское городское поселение"

	сметный расчет
	13 111,5
2016 год – 2 622,3
2017 год – 2 622,3
2018 год – 2 622,3
2019 год – 2 622,3
2020 год – 2 622,3
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0
	

	Мероприятие 8 Расходы на ремонт и содержание фонтанов

	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение
	сметный расчет
	1 734,7
2016 год – 1 080,0
2017 год – 152,0
2018 год – 161,1
2019 год – 170,8
2020 год – 170,8
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0
	

	Мероприятие 9 Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию фонтанов

	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение
	сметный расчет
	500,0
2016 год – 0,0
2017 год – 500,0
2018 год – 0,0
2019 год – 0,0
2020 год – 0,0
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0
	

	Мероприятие 10Расходы на содержание, обслуживание и ремонт объектов внешнего благоустройства, в том числе на территории, государственная собственность на которую не разграничена

	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение
	сметный расчет
	12 000,0 
            2016 год – 2400,0
2017 год – 2400,0
2018 год – 2400,0
2019 год – 2400,0
2020 год – 2400,0
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0
	

	Мероприятие 11Расходы ремонт и содержание детских городков и игровых площадок, находящихся в муниципальной собственности, и благоустройство их территорий

	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение
	сметный расчет
	7 093,2
            2016 год – 0,0
2017 год – 1 773,3
2018 год – 1 773,3
2019 год – 1 773,3
2020 год – 1 773,3
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0
	

	Мероприятие 12 Расходы на уборку несанкционированных свалок
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение
	сметный расчет
	1 557,0
2016 год – 311,4
2017 год – 311,4
2018 год – 311,4
2019 год – 311,4
2020 год – 311,4
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0
	

	Мероприятие 13 Расходы на организацию участия в акциях и субботниках
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение
	сметный расчет
	1 200,0
2016 год – 0,0
2017 год – 300,0
2018 год – 300,0
2019 год – 300,0
2020 год – 300,0
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0
	

	Мероприятие 14 Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение
	сметный расчет
	43 918,1
2016 год – 16 000,0
2017год – 7 218,1
2018год – 6 900,0
2019год- 6 900,0
2020год – 6 900,0

	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0
	

	





	
	15.Приложение № 8 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	

	
	


	«Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы»

	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия подпрограммы *
	Источник финансирования **
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам ****
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия *****

	Подпрограмма  
Организация и содержание мест захоронения
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 1 Расходы на организацию и содержание мест захоронения
 
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	сметный расчет
	15 000,0
2016 год – 3 000,0
2017 год – 3 000,0
2018 год – 3 000,0
2019 год-3 000,0
2020 год -3 000,0

	 -

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	сметный расчет
	                    
                       0,0           
	 





	16.Приложение № 9 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	

	
	


	Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия подпрограммы *
	Источник финансирования **
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам ****
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия *****

	Подпрограмма  
Развитие инженерной, транспортной  и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 1 Расходы на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
 
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	сметный расчет
	8 013.2
2016 год – 441.1
2017 год – 1 000,0
2018 год -6 572,1
2019 год-0,0
2020 год -0,0

	 

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	сметный расчет
	                    
4 085.0
2016 год – 4 085,0
	 




	17.Приложение № 10 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	

	
	


	Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия подпрограммы *
	Источник финансирования **
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам ****
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия *****

	Подпрограмма  
Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории Кингисеппского городского поселения
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 1 Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами
 
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	сметный расчет
	1 890,5
2016 год – 215,5
2017 год – 392,4
2018 год -413,2
2019 год-434,7
2020 год -434,7

	 

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	сметный расчет
	                    
-
	 




	18.Приложение № 11 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	


	
Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия подпрограммы *
	Источник финансирования **
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам ****
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия *****

	Подпрограмма                                                    Газификация МО «Кингисеппское городское поселение» 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 1 Проектирование и строительство газопроводов
 
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	сметный расчет
	19 997,5

2016 год – 6 578,4
2017 год – 12 519,1
2018 год – 900,0
2019 год – 0,0
              2020 год – 0,0
	 

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	сметный расчет
	      5 353,5
2016 год – 5 353,5
2017 год – 0,0
2018 год – 0,0
2019 год – 0,0
              2020 год – 0,0
	 







	19.Приложение № 12 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	



	«Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы»

	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия подпрограммы *
	Источник финансирования **
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. ****
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия *****

	Подпрограмма                                                   
«Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании  «Кингисеппское городское поселение»
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 

	Мероприятие 1                                  Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объектам водоснабжения и водоотведения
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	Сметные расчета
	   5 200,0 
2016 год – 2 400,0
2017 год – 2 800,0
2018 год – 0,0
2019 год – 0,0
2020 год – 0,0
	-

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	сметный расчет
	0
	

	Мероприятие 2                                  Реконструкция, модернизация, капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения
(мероприятия, направленные на безаварийную работы объектов водоснабжения и водоотведения):

-капитальный ремонт водопровода внутренним диаметром 200 мм в 1-м микрорайоне (от Б.Бульвара до Крикковского шоссе), г.Кингисепп;

-замена запорной арматуры на падающих водоводах и на насосной станции 2-го подъема;

- реагентная промывка магистральных водоводов (от ВОС «Сережино»: d 500мм до котельной и двух чугунных d 400мм до железнодорожного переезда) г. Кингисеппа
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	сметный расчет 
	12 223,7
2016 год – 2 223,7
2017 год – 2 000,0
2018 год – 2 000,0
2019 год – 3 000,0
    2020 год – 3 000,0
	-

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	сметный расчет 
	15 235,2
2016 год – 15 235,2

	 

	Мероприятие 3                                  Проектирование и строительство канализационных сетей
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	сметный расчет 
	1 200,9
2016 год – 0,0
2017 год – 1 200,9
2018 год-0,0
2019 год – 0,0
20120год-0,0


	-

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	сметный расчет 
	0
	 

	Мероприятие 4                                  Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения
	бюджет МО"Кингисеппское городское поселение"
	сметный расчет 
	1 285,5
2016 год – 1 285,5
2017 год – 0,0
2018 год-0,0
2019 год – 0,0
20120год-0,0


	-

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	сметный расчет 
	0
	 




	[bookmark: RANGE!A17]     * - наименование мероприятия в соответствии  с  Перечнем мероприятий подпрограммы.

	[bookmark: RANGE!A18]     ** - бюджет  Ленинградской области,  федеральный бюджет,  внебюджетные источники, бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»;  для средств,  привлекаемых из   федерального (областного)  бюджетов,   указывается,  в  рамках  участия  в  какой федеральной (областной) программе  эти  средства  привлечены  (с  реквизитами),   для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений  и  договоров.

	[bookmark: RANGE!A19]     *** - указывается  формула,   по  которой  произведен  расчет объема финансовых  ресурсов  на  реализацию мероприятия,  с указанием источников данных, используемых в расчете;   при  описание  расчетов указываются все показатели,    заложенные   в   расчет    (показатели    проектно-сметной документации,  смет расходов или смет  аналогичных видов  работ  с учетом индексов-дефляторов,  уровня  обеспеченности  объектами,  оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

	[bookmark: RANGE!A20]     **** - указывается   общий   объем   финансирования   мероприятий  с разбивкой  по  годам,    а   также   пояснение   принципа   распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

	[bookmark: RANGE!A21]     ***** - заполняется   в   случае   возникновения   текущих  расходов будущих  периодов,   возникающих  в  результате  выполнения   мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).




	20. Приложение № 13 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	



	
Перечень мероприятий подпрограммы 

	                     
	«Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан»
	 

	(наименование подпрограммы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году,  2015год 
(тыс.руб.) *
	Всего, (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 9
	10 
	11
	12
	13

	1.
	задача № 1
	Итого
	2016-2020г
	17 231,4 
	 239 157.5
	54 104.3
	49 596.3
	42 759.7
	46 348.6
	46 348.6
	 
	 

	
	 Создание комфортных условий для проживания граждан на территории Кингисеппского городского поселения; 
	бюджет МО "Кингисеппское городское поселение"
	 
	17 231,4 
	 239 157.5
	54 104.3
	49 596.3
	42 759.7
	46 348.6
	46 348.6
	МКУ "Служба заказчика" , комитет ЖКХ  
	 Обеспечение надлежащего качества содержания территорий Кингисеппского городского поселения;
Повышение уровня благоустроенности территорий Кингисеппского городского поселения.
        

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1.
	Мероприятие №1 Проектирование, строительство, ремонт, содержание, обслуживание  объектов уличного освещения.
	Итого
	 
	16920,0
	 141 358,0
	29 153,6
	27 782,2
	25 754,6
	29 333,8
	29 333,8
	МКУ "Служба заказчика" , комитет ЖКХ  АМО "КМР"
	 

	
	
	бюджет МО "Кингисеппское городское поселение"
	 
	16920,0
	 141 358,0
	29 153,6
	27 782,2
	25 754,6
	29 333,8
	29 333,8
	
	

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	 
	Итого
	 
	0,0 
	 95 042,5
	24 639,3
	21 202,7
	16 393,7
	16 403,4
	16 403,4
	 
	 

	
	Мероприятие № 2 Благоустройства территории города   
	бюджет МО "Кингисеппское городское поселение"
	 
	0,0 
	 95 042,5
	24 639,3











	21 202,7
	16 393,7
	16 403,4
	16 403,4
	МКУ "Служба заказчика" , комитет ЖКХ  АМО "КМР"
	                      

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Мероприятие № 3 Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города Кингисепп
	Итого
	 
	311,4
	2 757,0
	311,4
	611,4
	611,4
	611,4
	611,4
	МКУ "Служба заказчика" , комитет ЖКХ  АМО "КМР"
	 

	
	
	бюджет МО "Кингисеппское городское поселение"
	 
	311,4
	2 757,0
	311,4
	611,4
	611,4
	611,4
	611,4
	
	

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	









	21.Приложение № 14 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	



	
Перечень мероприятий подпрограммы

	                     
	Организация  и содержание мест захоронения 

	(наименование подпрограммы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объём финансирования мероприятия в 2015 году
(тыс.руб.) *
	Всего, (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	 11
	12
	13

	1.
	Задача 1 Улучшение эстетического состояния территории МО «Кингисеппское городское поселение»                     
	Итого
	 
	2624,4
	15 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	 
	 

	
	
	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	2016-2020 годы
	2624,4
	15 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"
	Обеспечение надлежащего качества содержания городских кладбищ МО «Кингисеппское городское поселение»

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1                                 Обеспечение содержания мест захоронения
	Итого
	2016-2020 годы 
	2624,4
	15 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"
	

	
	
	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	
	2624,4
	15 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	
	

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	     





	22.Приложение № 15 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	


	
Перечень мероприятий подпрограммы 

	                     
	Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО "Кингисеппское городское поселение"
	 

	(наименование подпрограммы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году,  2015год 
(тыс.руб.) *
	Всего, (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 9
	10 
	11
	12
	13

	1.
	задача № 1
	Итого
	2016-2020г
	 214,7
	12 098.2
	4 526,1
	1 000,0
	6 572,1
	0
	0
	 
	 

	
	Обеспечение безопасного и комфортного проживания граждан
	бюджет МО "Кингисеппское городское поселение"
	 
	 214,7
	8 013.2
	    441,1
	1 000,0
	6 572,1
	0
	0
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ   АМО "КМР"
	         повышение комфортности проживания, строительство  внутриквартальных проезда с тротуарами протяженностью 4,41 км (уточняется при проектировании),  устройство дождевой канализации протяженность 4,1 км (уточняется при проектировании), наружное освещение участка автодороги протяженностью 4,41 км (уточняется при проектировании).  
             

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	 
	 
	 4 085,0
	4 085,0
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1.
	Мероприятие №1 Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях кварталов индивидуальных жилых застроек микрорайонов МО "Кингисеппсое городское поселение"
	Итого
	 
	214,7
	12 098.2
	4 526,1
	1 000,0
	6 572,1
	0
	0
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"
	 

	
	
	бюджет МО "Кингисеппское городское поселение"
	 
	214,7
	8 013.2
	    441,1
	1 000,0
	6 572,1
	0
	0
	
	

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	 
	 
	 4 085,0
	4 085,0
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	








	23.Приложение № 16 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	


	
Перечень мероприятий подпрограммы 

	                     
	Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории Кингисеппского городского поселения
	 

	(наименование подпрограммы)
  

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году,  2015год 
(тыс.руб.) *
	Всего, (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 9
	10 
	11
	12
	13

	1.
	задача № 1
	Итого
	2016-2020г
	215,5
	 1 890,5
	215,5
	392,4
	413,2
	434,7
	434,7
	 
	 

	
	Приведение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в надлежащее состояние
	бюджет МО "Кингисеппское городское поселение"
	 
	 215,5
	 1 890,5
	215,5
	392,4
	413,2
	434,7
	434,7
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ   АМО "КМР"
	         повышение комфортности проживании (планово ремонт 1 квартиры в год)


	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	 
	 
	0,0
	0,0
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	
	

	1.1.
	Мероприятие №1 Подготовка высвободившегося жилого фонда для предоставления  гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий
	Итого
	 
	215,5
	1 890,5
	215,5
	392,4
	413,2
	434,7
	434,7
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"
	 

	
	
	бюджет МО "Кингисеппское городское поселение"
	 
	215,5
	1 890,5
	215,5
	392,4
	413,2
	434,7
	434,7
	
	

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	 
	 
	 0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	





	24.Приложение № 17 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	



	
Перечень мероприятий подпрограммы

	                     
	Газификация МО «Кингисеппское городское поселение» 

	(наименование подпрограммы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объём финансирования мероприятия в 2015 году
(тыс.руб.) *
	Всего, (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	 11
	12
	13

	1.
	Задача 1 Получение технической возможности для подключения к сетям газоснабжения  частных домовладений                     
	Итого
	 
	25 747,1
	25 351,0
	11 931,9
	12 519,1
	900,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	2016-2020 годы
	4 049,1
	19 997,5
	6 578,4
	12 519,1
	900,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"
	Увеличение уровня газификации города Кингисеппа за счет увеличения количества домовладений и квартир, которые  получат  возможность для подключения к сетям газоснабжения.

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	21 698,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1                                 Проектирование и строительство газопроводов
	Итого
	 
	25 747,1
	25 351,0
	11 931,9
	12 519,1
	900,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"
	Обеспечение потребности жителей  города Кингисеппа в природном газе.

	
	
	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	2016-2020 годы
	4 049,1
	19 997,5
	6 578,4
	12 519,1
	900,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	21 698,0
	5 353,5
	5 353,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	  


















	25.Приложение № 18 к муниципальной программе читать в новой редакции:
	



	
Перечень мероприятий подпрограммы

	                     
	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Кингисеппское городское поселение» 

	(наименование подпрограммы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объём финансирования мероприятия в 2015 году
(тыс.руб.) *
	Всего, (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	 11
	12
	13

	1.
	Задача 1 Выполнение полного комплекса работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения на территории Кингисеппского городское поселения                     
	Итого
	 2016-2020 годы
	2823,8
	35 145,3
	21 144,4
	6 000,9
	2 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	 
	 

	
	
	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	
	2823,8
	19 910,1
	5 909,2
	6 000,9
	2 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"
	Соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области
	
	21698,0
	15 235,2
	15 235,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1                                 Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объектам водоснабжения и водоотведения
	Итого
	 2016-2020 годы
	0,0
	5 200,0
	2 400,0
	2 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"
	Обеспечение возможности подключения объектов нового строительства

	
	
	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	
	0,0
	5 200,0
	2 400,0
	2 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Мероприятие 2                                  Реконструкция, модернизация, капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения
(мероприятия, направленные на безаварийную работы объектов водоснабжения и водоотведения):

 
	Итого
	 2016-2020 годы
	2823,8
	27 458,9
	17 458,9
	2 000,0
	2 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"
	Уменьшение доли сетей магистральных водопроводов, нуждающихся в замене

	
	
	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	
	2823,8
	12 223,7
	2 223,7
	2 000,0
	2 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	
	

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области

	
	0,0
	15 235,2
	15 235,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Мероприятие 3  
  Проектирование и строительство канализационных сетей                              
	Итого
	2016-2020 годы
	0,0
	1 200,9
	0,0
	1 200,9
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"
	Обеспечение потребности жителей города Кингисеппа в комфортном проживании

	
	
	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	
	0,0
	1 200,9
	0,0
	1 200,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области

	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 4                                  Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения
	Итого
	2016-2020 годы
	0,0
	1 285,5
	1 285,5
	1 285,5
	1 285,5
	1 285,5
	1 285,5
	МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"
	Безаварийная работа объектов водоснабжения и водоотведения

	
	
	Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
	
	0,0
	1 285,5
	1 285,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Средства бюджета Ленинградской области

	
	0,0

	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	     





   




