|  | Приложение к постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.12.2016 года № 3341 |
| --- | --- |

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»,  утвержденную постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 10.11.2015 года № 2487 (с изменениями от 27.05.2016 года №1265):

- В паспорте муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения» раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Итого | 328 642,5 | 94 922,2 | 72 508,7 | 55 645,0 | 52 783,3 | 52 783,3 |
| Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" | 303 968,8 | 70 248,5 | 72 508,7 | 55 645,0 | 52 783,3 | 52 783,3 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 24 673,7 | 24 673,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- В   паспорте подпрограммы «Обеспечение и повышение комфортности

условий проживания граждан» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Итого: | 239 157,5 | 54 104,3 | 49 596,3 | 42 759,7 | 46 348,6 | 46 348,6 |
| Средства бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» | 239 157,5 | 54 104,3 | 49 596,3 | 42 759,7 | 46 348,6 | 46 348,6 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- В   паспорте подпрограммы «Организация и содержание мест

захоронения» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Итого: | 15 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Средства бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» | 15 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.В   паспорте подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной  и

социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО «Кингисеппское городское поселение»» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Итого: | 12 098,2 | 4 526,1 | 1 000,0 | 6 572,1 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» | 8 013,2 | 441,1 | 1 000,0 | 6 572,1 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 4 085,0 | 4 085,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.В   паспорте подпрограммы «Обеспечение малоимущих граждан

жилыми помещениями на территории Кингисеппского городского поселения»» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Итого: | 1 890,5 | 215,5 | 392,4 | 413,2 | 434,7 | 434,7 |
| Средства бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» | 1 890,5 | 215,5 | 392,4 | 413,2 | 434,7 | 434,7 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| - В паспорте подпрограммы «Газификация МО «Кингисеппское городское поселение»» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Всего: | 11 931,9 | 12 519,1 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 25 351,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" | 6 578,4 | 12 519,1 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 19 997,5 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5 353,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 353,5 |

| 7.В паспорте подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Кингисеппское городское поселение»» раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Всего: | 21 144,4 | 6 000,9 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 35 145,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" | 5 909,2 | 6 000,9 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 19 910,1 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 15 235,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 235,2 |

| 8.Приложение №1 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы

| Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципальной подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Кингисеппского городского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Задача №1 Обеспечение городских территорий уличным освещением |  | 112 024,2 | 0,0 |  | Замена светильников уличного освещения |  |  | шт. | 25 |  | 30 |  | 35 |  |  | 40 |  | 45 |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Замена электроламп светильников уличного освещения |  |  | шт. | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процент освещенности территорий |  |  | % | 75 |  | 80 |  | 83 |  |  | 87 |  | 90 |  |  |  | 93 |  |
| 2. |  | Задача №2 Благоустройство городской инфраструктуры, включая внутридомовые территории ( в том числе озеленение, фонтаны, дет.площадки) | 109 649,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обустройство цветников |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий на содержание фонтанов | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание, обслуживание и ремонт объектов внешнего благоустройства, в том числе на территории, государственная собственность на которую не разграничена | кв.м |  |  |  | 134973,0 |  | 134973,0 |  | 134973,0 |  |  | 134973,0 |  | 134973,0 |  |  |  | 134973,0 |  |
| 3 |  | Задача №3 Поддержание работоспособности системы водоотведения (ливневая канализация) |  | 10 833,6 | 0,0 |  | Обеспечение работоспособности сети ливневой канализации на территории МО «Кингисеппское городское поселение» | % |  |  |  | 65 |  | 67 |  | 69 |  |  | 71 |  | 73 |  |  |  | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проектирование и модернизация ливневой канализации | % |  |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  |  | 67 |  | 69 |  |  |  | 71 |  |
| 4 |  | Задача № 4 Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города Кингисепп |  | 2 757,0 | 0,0 |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Кингисеппское городское поселение» | т |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  | 150 |  |
| 5 |  | Задача №5 Оформление городских территорий к праздникам |  | 3 893,0 | 0,0 |  | Работы по оформлению города к праздникам | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |

9.Приложение №2 к муниципальной программе читать в новой редакции:

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы

|  |  | «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование муниципальной подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Кингисеппского городского поселения | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | Обеспечение содержания мест захоронения |  | 15 000,0 | 0,0 | Содержания мест захоронения | га | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |  | 39,5 | 39,5 |

10.Приложение №3 к муниципальной программе читать в новой редакции:

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы

|  |  | «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО «Кингисеппское городское поселение»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование муниципальной подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Кингисеппского городского поселения | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в районах массовой застройки. |  | 8 013,2 | 4 085,0 | Улучшение инженерной и транспортной инфраструктуры в районах массовых жилых застроек | % | 7 | 57 | 60 | 61 |  | 62 | 63 |

| 11.Приложение №3 к муниципальной программе читать в новой редакции: Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории Кингисеппского городского поселения». (наименование муниципальной подпрограммы). N п/п; Задачи, направленные на достижение цели; Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.); Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач; Единица измерения; Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы); Планируемое значение показателя по годам реализации. Бюджет Кингисеппского городского поселения; Средства бюджета Ленинградской области; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами; 1 890,5; 0,0; Общая площадь отремонтированных жилых помещений; кв.м; 55; 55; 55; 55; 55; 55. 12.Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| Планируемые результаты реализации подпрограммы Кингисеппского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Кингисеппское городское поселение»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1. | Задача №1 Выполнение полного комплекса работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения на территории Кингисеппского городского поселения | 18 624,6 |  | 15 235,2 | Показатель 1 Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене | % |  | 53,8 |  | 54,8 |  | 55,8 |  | 56,8 |  | 54,5 |  | 51,1 |
| 2. | Задача №2 Повышение качества питьевой воды на территории Кингисеппского городского поселения, обеспечение жизненно важных и социально-экономических интересов населения | 1 285.5 |  | 0.0 | Соответствие качества питьевой воды требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» | % |  | 49,8 |  | 49,3 |  | 48,8 |  | 48,3 |  | 49,8 |  | 49,9 |

| 13.Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| Планируемые результаты реализации подпрограммы Кингисеппского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация МО «Кингисеппское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1. | Задача Подключить к сетям газоснабжения 1038 домовладения города Кингисепп | 19 997,5 |  | 5 353,5 | Показатель 1 Количество домовладений и квартир, которые получат техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения | шт |  | 1038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77 |  | 76 |

| 14.Приложение № 7 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| «Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| Подпрограмма Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Расходы на осуществление платы за электроэнергию уличного освещения | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | Тарифное регулирование | 107 145,8 2016 год – 23 013,6 2017 год – 19 710,0 2018 год – 20 754,6 2019 год – 21 833,8 2020 год – 21 833,8 | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 2 Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт уличного освещения | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | сметный расчет | 24 397,9 2016 год – 3 397,9 2017 год – 6 000,0 2018 год – 5 000,0 2019 год – 5 000,0 2020 год – 5 000,0 | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 3 Проектирование и строительство объектов уличного освещения | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | сметный расчет | 9 814,3 2016 год – 2 742,1 2017 год – 2 072,2 2018 год-0,0 2019 год – 2 500,0 20120год-2 500,0 | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 4 Расходы на оформление города к праздникам | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение | сметный расчет | 3 893,0 2016 год – 578,6 2017 год – 1 578,6 2018 год – 578,6 2019 год – 578,6 2020 год – 578,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 5 Расходы на содержание и ремонт ливневой канализации | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | сметный расчет | 10 292,0 2016 год – 1 958,4 2017 год – 2 458,4 2018 год – 1958,4 2019 год – 1 958,4 2020 год – 1 958,4 | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 6 Расходы на проектирование и модернизацию ливневой канализации | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" бюджет | сметный расчет | 2 500,0 2016 год – 0,0 2017 год – 2 500,0 2018 год – 0,0 2019 год – 0,0 2020 год – 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 7 Расходы на озеленение | МО"Кингисеппское городское поселение" | сметный расчет | 13 111,5 2016 год – 2 622,3 2017 год – 2 622,3 2018 год – 2 622,3 2019 год – 2 622,3 2020 год – 2 622,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 8 Расходы на ремонт и содержание фонтанов | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение | сметный расчет | 1 734,7 2016 год – 1 080,0 2017 год – 152,0 2018 год – 161,1 2019 год – 170,8 2020 год – 170,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 9 Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию фонтанов | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение | сметный расчет | 500,0 2016 год – 0,0 2017 год – 500,0 2018 год – 0,0 2019 год – 0,0 2020 год – 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 10Расходы на содержание, обслуживание и ремонт объектов внешнего благоустройства, в том числе на территории, государственная собственность на которую не разграничена | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение | сметный расчет | 12 000,0 2016 год – 2400,0 2017 год – 2400,0 2018 год – 2400,0 2019 год – 2400,0 2020 год – 2400,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 11Расходы ремонт и содержание детских городков и игровых площадок, находящихся в муниципальной собственности, и благоустройство их территорий | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение | сметный расчет | 7 093,2 2016 год – 0,0 2017 год – 1 773,3 2018 год – 1 773,3 2019 год – 1 773,3 2020 год – 1 773,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 12 Расходы на уборку несанкционированных свалок | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение | сметный расчет | 1 557,0 2016 год – 311,4 2017 год – 311,4 2018 год – 311,4 2019 год – 311,4 2020 год – 311,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 13 Расходы на организацию участия в акциях и субботниках | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение | сметный расчет | 1 200,0 2016 год – 0,0 2017 год – 300,0 2018 год – 300,0 2019 год – 300,0 2020 год – 300,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |
| Мероприятие 14 Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение | сметный расчет | 43 918,1 2016 год – 16 000,0 2017год – 7 218,1 2018год – 6 900,0 2019год- 6 900,0 2020год – 6 900,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |

| 15.Приложение № 8 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| «Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| Подпрограмма Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Расходы на организацию и содержание мест захоронения | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | сметный расчет | 15 000,0 2016 год – 3 000,0 2017 год – 3 000,0 2018 год – 3 000,0 2019 год-3 000,0 2020 год -3 000,0 | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | сметный расчет | 0,0 |  |

| 16.Приложение № 9 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| Подпрограмма Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО «Кингисеппское городское поселение» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Расходы на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | сметный расчет | 8 013.2 2016 год – 441.1 2017 год – 1 000,0 2018 год -6 572,1 2019 год-0,0 2020 год -0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | сметный расчет | 4 085.0 2016 год – 4 085,0 |  |

| 17.Приложение № 10 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| Подпрограмма Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории Кингисеппского городского поселения |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | сметный расчет | 1 890,5 2016 год – 215,5 2017 год – 392,4 2018 год -413,2 2019 год-434,7 2020 год -434,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | сметный расчет | - |  |

| 18.Приложение № 11 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| Подпрограмма Газификация МО «Кингисеппское городское поселение» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Проектирование и строительство газопроводов | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | сметный расчет | 19 997,5 2016 год – 6 578,4 2017 год – 12 519,1 2018 год – 900,0 2019 год – 0,0 2020 год – 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | сметный расчет | 5 353,5 2016 год – 5 353,5 2017 год – 0,0 2018 год – 0,0 2019 год – 0,0 2020 год – 0,0 |  |

| 19.Приложение № 12 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| «Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Кингисеппское городское поселение» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объектам водоснабжения и водоотведения | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | Сметные расчета | 5 200,0 2016 год – 2 400,0 2017 год – 2 800,0 2018 год – 0,0 2019 год – 0,0 2020 год – 0,0 | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | сметный расчет | 0 |  |
| Мероприятие 2 Реконструкция, модернизация, капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (мероприятия, направленные на безаварийную работы объектов водоснабжения и водоотведения): -капитальный ремонт водопровода внутренним диаметром 200 мм в 1-м микрорайоне (от Б.Бульвара до Крикковского шоссе), г.Кингисепп; -замена запорной арматуры на падающих водоводах и на насосной станции 2-го подъема; - реагентная промывка магистральных водоводов (от ВОС «Сережино»: d 500мм до котельной и двух чугунных d 400мм до железнодорожного переезда) г. Кингисеппа | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | сметный расчет | 12 223,7 2016 год – 2 223,7 2017 год – 2 000,0 2018 год – 2 000,0 2019 год – 3 000,0 2020 год – 3 000,0 | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | сметный расчет | 15 235,2 2016 год – 15 235,2 |  |
| Мероприятие 3 Проектирование и строительство канализационных сетей | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | сметный расчет | 1 200,9 2016 год – 0,0 2017 год – 1 200,9 2018 год-0,0 2019 год – 0,0 20120год-0,0 | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | сметный расчет | 0 |  |
| Мероприятие 4 Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | бюджет МО"Кингисеппское городское поселение" | сметный расчет | 1 285,5 2016 год – 1 285,5 2017 год – 0,0 2018 год-0,0 2019 год – 0,0 20120год-0,0 | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | сметный расчет | 0 |  |

* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

** - бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»; для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров.

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

**** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

| 20. Приложение № 13 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году, 2015год (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | задача № 1 | Итого | 2016-2020г | 17 231,4 | 239 157.5 | 54 104.3 |  |  | 49 596.3 |  | 42 759.7 | 46 348.6 | 46 348.6 |  |  |
|  | Создание комфортных условий для проживания граждан на территории Кингисеппского городского поселения; | бюджет МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 17 231,4 | 239 157.5 | 54 104.3 |  |  | 49 596.3 |  | 42 759.7 | 46 348.6 | 46 348.6 | МКУ "Служба заказчика" , комитет ЖКХ | Обеспечение надлежащего качества содержания территорий Кингисеппского городского поселения; Повышение уровня благоустроенности территорий Кингисеппского городского поселения. |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие №1 Проектирование, строительство, ремонт, содержание, обслуживание объектов уличного освещения. | Итого |  | 16920,0 | 141 358,0 | 29 153,6 |  |  | 27 782,2 |  | 25 754,6 | 29 333,8 | 29 333,8 | МКУ "Служба заказчика" , комитет ЖКХ АМО "КМР" |  |
|  |  | бюджет МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 16920,0 | 141 358,0 | 29 153,6 |  |  | 27 782,2 |  | 25 754,6 | 29 333,8 | 29 333,8 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Итого |  | 0,0 | 95 042,5 | 24 639,3 |  |  | 21 202,7 |  | 16 393,7 | 16 403,4 | 16 403,4 |  |  |
|  | Мероприятие № 2 Благоустройства территории города | бюджет МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 0,0 | 95 042,5 | 24 639,3 |  |  | 21 202,7 |  | 16 393,7 | 16 403,4 | 16 403,4 | МКУ "Служба заказчика" , комитет ЖКХ АМО "КМР" |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие № 3 Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города Кингисепп | Итого |  | 311,4 | 2 757,0 | 311,4 |  |  | 611,4 |  | 611,4 | 611,4 | 611,4 | МКУ "Служба заказчика" , комитет ЖКХ АМО "КМР" |  |
|  |  | бюджет МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 311,4 | 2 757,0 | 311,4 |  |  | 611,4 |  | 611,4 | 611,4 | 611,4 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 21.Приложение № 14 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в 2015 году (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 Улучшение эстетического состояния территории МО «Кингисеппское городское поселение» | Итого |  | 2624,4 | 15 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" | 2016-2020 годы | 2624,4 | 15 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР" | Обеспечение надлежащего качества содержания городских кладбищ МО «Кингисеппское городское поселение» |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение содержания мест захоронения | Итого | 2016-2020 годы | 2624,4 | 15 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР" |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 2624,4 | 15 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 22.Приложение № 15 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО "Кингисеппское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году, 2015год (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | задача № 1 | Итого | 2016-2020г | 214,7 | 12 098.2 | 4 526,1 |  | 1 000,0 | 6 572,1 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасного и комфортного проживания граждан | бюджет МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 214,7 | 8 013.2 | 441,1 |  | 1 000,0 | 6 572,1 | 0 |  | 0 |  | МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР" | повышение комфортности проживания, строительство внутриквартальных проезда с тротуарами протяженностью 4,41 км (уточняется при проектировании), устройство дождевой канализации протяженность 4,1 км (уточняется при проектировании), наружное освещение участка автодороги протяженностью 4,41 км (уточняется при проектировании). |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 4 085,0 | 4 085,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие №1 Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях кварталов индивидуальных жилых застроек микрорайонов МО "Кингисеппсое городское поселение" | Итого |  | 214,7 | 12 098.2 | 4 526,1 |  | 1 000,0 | 6 572,1 | 0 |  | 0 |  | МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР" |  |
|  |  | бюджет МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 214,7 | 8 013.2 | 441,1 |  | 1 000,0 | 6 572,1 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 4 085,0 | 4 085,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 23.Приложение № 16 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории Кингисеппского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году, 2015год (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | задача № 1 | Итого | 2016-2020г | 215,5 | 1 890,5 | 215,5 | 392,4 | 413,2 | 434,7 | 434,7 |  |  |
|  | Приведение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в надлежащее состояние | бюджет МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 215,5 | 1 890,5 | 215,5 | 392,4 | 413,2 | 434,7 | 434,7 | МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР" | повышение комфортности проживании (планово ремонт 1 квартиры в год) |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие №1 Подготовка высвободившегося жилого фонда для предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий | Итого |  | 215,5 | 1 890,5 | 215,5 | 392,4 | 413,2 | 434,7 | 434,7 | МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР" |  |
|  |  | бюджет МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 215,5 | 1 890,5 | 215,5 | 392,4 | 413,2 | 434,7 | 434,7 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 24.Приложение № 17 к муниципальной программе читать в новой редакции: |  |
| --- | --- |

| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газификация МО «Кингисеппское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в 2015 году (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 Получение технической возможности для подключения к сетям газоснабжения частных домовладений | Итого |  | 25 747,1 | 25 351,0 | 11 931,9 | 12 519,1 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" | 2016-2020 годы | 4 049,1 | 19 997,5 | 6 578,4 | 12 519,1 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР" | Увеличение уровня газификации города Кингисеппа за счет увеличения количества домовладений и квартир, которые получат возможность для подключения к сетям газоснабжения. |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 21 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проектирование и строительство газопроводов | Итого |  | 25 747,1 | 25 351,0 | 11 931,9 | 12 519,1 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР" | Обеспечение потребности жителей города Кингисеппа в природном газе. |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" | 2016-2020 годы | 4 049,1 | 19 997,5 | 6 578,4 | 12 519,1 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 21 698,0 | 5 353,5 | 5 353,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 25.Приложение № 18 к муниципальной программе читать в новой редакции:. Перечень мероприятий подпрограммы. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Кингисеппское городское поселение». (наименование подпрограммы). N п/п; Мероприятия по реализации подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Объём финансирования мероприятия в 2015 году (тыс.руб.) *; Всего, (тыс.руб.); Объем финансирования по годам (тыс. руб.); Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы; Результаты выполнения мероприятий подпрограммы. 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 1.; Задача 1 Выполнение полного комплекса работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения на территории Кингисеппского городское поселения; Итого; 2016-2020 годы; 2823,8; 35 145,3; 21 144,4; 6 000,9; 2 000,0; 3 000,0; 3 000,0. Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"; 2823,8; 19 910,1; 5 909,2; 6 000,9; 2 000,0; 3 000,0; 3 000,0; МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"; Соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Средства бюджета Ленинградской области; 21698,0; 15 235,2; 15 235,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.1.; Мероприятие 1 Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объектам водоснабжения и водоотведения; Итого; 2016-2020 годы; 0,0; 5 200,0; 2 400,0; 2 800,0; 0,0; 0,0; 0,0; МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"; Обеспечение возможности подключения объектов нового строительства. Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"; 0,0; 5 200,0; 2 400,0; 2 800,0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Мероприятие 2 Реконструкция, модернизация, капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (мероприятия, направленные на безаварийную работы объектов водоснабжения и водоотведения):; Итого; 2016-2020 годы; 2823,8; 27 458,9; 17 458,9; 2 000,0; 2 000,0; 3 000,0; 3 000,0; МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"; Уменьшение доли сетей магистральных водопроводов, нуждающихся в замене. Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"; 2823,8; 12 223,7; 2 223,7; 2 000,0; 2 000,0; 3 000,0; 3 000,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,0; 15 235,2; 15 235,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Мероприятие 3 Проектирование и строительство канализационных сетей; Итого; 2016-2020 годы; 0,0; 1 200,9; 0,0; 1 200,9; 0,0; 0,0; 0,0; МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"; Обеспечение потребности жителей города Кингисеппа в комфортном проживании. Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"; 0,0; 1 200,9; 0,0; 1 200,9; 0,0; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,0. Мероприятие 4 Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения; Итого; 2016-2020 годы; 0,0; 1 285,5; 1 285,5; 1 285,5; 1 285,5; 1 285,5; 1 285,5; МКУ "Служба заказчика", комитет ЖКХ АМО "КМР"; Безаварийная работа объектов водоснабжения и водоотведения. Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"; 0,0; 1 285,5; 1 285,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,0; 0,0. |