|  | Приложение к постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.12.2015 года № 2851 |
| --- | --- |

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013 года № 3050 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями от 09.10.2014 года, от 12.11.2014 года № 3046, от 03.04.2015 года № 805, от 30.09.2015 № 2179)

  - Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Паспорт муниципальной Программы

«Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе»

| Наименование муниципальной программы | Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Поддержание и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов (снижение числа дорожно-транспортных происшествий). |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов (снижение числа дорожно-транспортных происшествий). |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», отраслевой комитет: комитет жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования; - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Итого | 138 715,4 | 89 334,8 | 4 732,2 | 6 203,6 | 3 218,9 | 3 379,4 | 15 742,0 | 16 104,5 |
| Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | 56 141,6 | 10 878,8 | 2 572,2 | 4 245,8 | 3 218,9 | 3 379,4 | 15 742,0 | 16 104,5 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 82 573,8 | 78 456,0 | 2 160,0 | 1 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог; - Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог; - Сокращение обращений граждан о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Сокращение количества предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; - Оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего и необщего пользования районного значения; - Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Снижение травматизма среди участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Абзац 12 раздела №1 текстовой части муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма 1 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования».

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | - Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1.Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 2 673,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) | 2.1.Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 641,7 | 2 167,7 | 2 343,7 | 2 927,2 | 3 087,7 | 12 025,3 | 15 712,8 |
|  | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 3.1.Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов: | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 2 564,3 | 321,5 | 291,7 | 291,7 | 291,7 | 716,7 | 291,7 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 21 132,5 | 2 160,0 | 1 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - ремонт подъездной дороги «Большой Луцк-Малый Луцк» | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 1 014,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 438,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги от поворота на Байковский карьер до садоводческого некоммерческого товарищества «Березка» Кингисеппского района Ленинградской области | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 20 693,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - нанесение дорожной разметки и восстановление дорож.знаков на автомобильной дороги от поворота на Байковский карьер до садоводческого некоммерческого товарищества «Березка» | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - ремонт подъездной дороги к д.Кленно Кингисеппского района | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - ремонт подъездной дороги к дер. Падога в Кингисеппском районе (протяженность–700пог.м, площадь – 3640 м2 , тип покрытия – щебеночное) | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0,0 | 79,256 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 713,295 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - ремонт подъездной дороги "Неппово-Крупино" в Кингисеппском районе (протяженность–400пог.м, площадь – 1280 м2 , тип покрытия – щебеночное) | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0,0 | 56,966 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 512,691 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - ремонт участка подъездной дороги "Новоселки-Коммунар" (от п. Новоселки протяженностью 820м) в Кингисеппском районе (протяженность–820пог.м, площадь – 3280 м2 , тип покрытия – щебеночное) | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0,0 | 123,875 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 934,014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - ямочный ремонт | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0,0 | 61,403 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 291,7 | 291,7 | 291,7 | 291,7 | 291,7 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 1 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 0,0 |
|  | - Проверка (внесение корректировок) и получение заключения госэкспертизы по сметным расчетам | 4.1.Стоимость уточняется при сдаче сметных расчетов на проверку. | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Реализация прочих мероприятий необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5.1.Стоимость уточняется при сдаче сметных расчетов на проверку. | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 5.2. Расходы на разработку проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 1 610,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 5.3. Расходы на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 27 351,4 | 4 669,2 | 6 203,6 | 3 218,9 | 3 379,4 | 12 842,0 | 16 104,5 |
|  |  |  | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 6 218,9 | 2 509,2 | 4 245,8 | 3 218,9 | 3 379,4 | 12 842,0 | 16 104,5 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 21 132,5 | 2 160,0 | 1 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Абзац 13 раздела № 1 текстовой части муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 2    «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | - Строительство подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от автодороги А-121 в Кингисеппском районе | - 1.1. Строительство подъезда по утилизации ТБО от автодороги А-121 в Кингисеппском районе, в том числе: | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 4 659,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 57 323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - строительство подъезда по утилизации ТБО от автодороги А-121 в Кингисеппском районе | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 3 156,2 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 57 323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - временный землеотвод, строительный контроль, авторский надзор и экспертиза авторского надзора | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 1 503,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) | 2.1. Строительство автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения (в том числе проектирование) | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2.2. Реконструкция автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения (в том числе проектирование) | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Итого | 61 983,4 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 4 659,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 57 323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Приложение №1 к программе «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | - Поддержание и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов (снижение числа дорожно-транспортных происшествий). |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», отраслевой комитет: комитет жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Итого | 73 769,0 | 27 351,4 | 4 669,2 | 6 203,6 | 3 218,9 | 3 379,4 | 12 842,0 | 16 104,5 |
| Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | 48 518,7 | 6 218,9 | 2 509,2 | 4 245,8 | 3 218,9 | 3 379,4 | 12 842,0 | 16 104,5 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 25 250,3 | 21 132,5 | 2 160,0 | 1 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог; - Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог; - Сокращение обращений граждан о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Сокращение количества предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; - Оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего и необщего пользования районного значения; - Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Снижение травматизма среди участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Приложение №2 к программе «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 2

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | - Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов (снижение числа дорожно-транспортных происшествий). |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», отраслевой комитет: комитет жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Итого | 64 946,4 | 61 983,4 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
| Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | 7 622,9 | 4 659,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 57 323,5 | 57 323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог; - Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог; - Сокращение обращений граждан о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Сокращение количества предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; - Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов; - Снижение травматизма среди участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Приложение №3 к программе «Планируемые результаты реализации подпрограммы Кингисеппского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Приложение № 3

Планируемые результаты реализации подпрограммы

| «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципальной подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Кингисеппского городского поселения | Другие источники |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов. | 48 518,7 | 25 250,3 |  | Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | км | 39 | 45 | 51,9 | 51,9 | 51,9 |  | 52,1 | 52,1 |  | 52,1 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог. | % | 26 | 20 | 15 | 10 | 8 |  | 7,9 | 7,9 |  | 7,9 |
|  |  |  |  |  | Показатель 3 Количество обращений граждан о неудовлетворительном состоянии проезжей части на территории Кингисеппского муниципального района. | шт. | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 |  | 3 | 3 |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Показатель 4 Количество предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району о ликвидации повреждений на проезжей части. | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |

  - Приложение №4 к программе «Планируемые результаты реализации подпрограммы Кингисеппского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Приложение № 4

Планируемые результаты реализации подпрограммы

| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципальной подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Кингисеппского городского поселения | Другие источники |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов. | 7 622,9 | 57 323,5 |  | Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 74 | 80 | 85 | 90 | 90 |  | 91 | 91 |  | 91 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2 Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции). | км | 0 | 3 | 1,5 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 3 |

  - Приложение №5 к программе «Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 5

Предоставление обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |
| Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | Сметный расчет | 2 673,8 В том числе: 2014 год – 2 673,8 | – |
| Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | Сметный расчет | 38 906,1 В том числе: 2014 год – 641,7 2015 год – 2 167,7 2016 год – 2 343,7 2017 год – 2 927,2 2018 год – 3 087,7 2019 год – 12 025,3 2020 год – 15 712,8 | – |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | Сметный расчет | 4 769,3 В том числе: 2014 год – 2 564,3 2015 год – 321,5 2016 год – 291,7 2017 год – 291,7 2018 год – 291,7 2019 год – 716,7 2020 год – 291,7 | – |
|  | бюджет Ленинградской области |  | 25 250,3 В том числе: 2014 год – 21 132,5 2015 год – 2 160,0 2016 год – 1 957,8 | – |
| Проверка (внесение корректировок) и получение заключения госэкспертизы по сметным расчетам | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | Стоимость уточняется при сдаче сметных расчетов на проверку | 339,1 В том числе: 2014 год – 339,1 | – |
| Реализация прочих мероприятий необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | Стоимость уточняется при сдаче сметных расчетов на проверку | 1 830,4 В том числе: 2015 год – 20,0 2016 год – 1 610,4 2019 год – 100,0 2020 год – 100,0 | – |
| Подпрограмма 2. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от автодороги А-121 в Кингисеппском районе | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» |  | 4 722,9 В том числе: 2014 год – 4 659,9 2015 год – 63,0 | – |
|  | бюджет Ленинградской области |  | 57 323,5 В том числе: 2014 год – 57 323,5 | – |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения (в том числе проектирование) | бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» |  | 2 900,0 В том числе: 2019 год – 2 900,0 | – |

  - Приложение №6 к программе «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 6

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  | «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципальной подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов. |  | Итого | 2014-2020 | 4 669,2 | 73 769,0 | 27 351,4 | 4 669,2 | 6 203,6 | 3 218,9 |  | 3 379,4 |  | 12 842,0 | 16 104,5 |  | Сокращение обращений граждан и предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего и необщего пользования районного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 2 509,2 | 48 518,7 | 6 218,9 | 2 509,2 | 4 245,8 | 3 218,9 |  | 3 379,4 |  | 12 842,0 | 16 104,5 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 2 160,0 | 25 250,3 | 21 132,5 | 2 160,0 | 1 957,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Итого | 2014 | 0,0 | 2 673,8 | 2 673,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Сокращение обращений граждан и предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего и необщего пользования районного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 0,0 | 2 673,8 | 2 673,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) |  | Итого | 2015-2020 | 2 167,7 | 38 906,1 | 641,7 | 2 167,7 | 2 343,7 | 2 927,2 |  | 3 087,7 |  | 12 025,3 | 15 712,8 |  | Сокращение обращений граждан и предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего и необщего пользования районного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 2 167,7 | 38 906,1 | 641,7 | 2 167,7 | 2 343,7 | 2 927,2 |  | 3 087,7 |  | 12 025,3 | 15 712,8 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Итого | 2014-2020 | 2 481,5 | 30 019,6 | 23 696,8 | 2 481,5 | 2 249,5 | 291,7 |  | 291,7 |  | 716,7 | 291,7 |  | Сокращение обращений граждан и предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району и иных контрольно-надзорных органов; Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорог общего и необщего пользования районного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 321,5 | 4 769,3 | 2 564,3 | 321,5 | 291,7 | 291,7 |  | 291,7 |  | 716,7 | 291,7 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 2 160,0 | 25 250,3 | 21 132,5 | 2 160,0 | 1 957,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  | Проверка (внесение корректировок) и получение заключения госэкспертизы по сметным расчетам |  | Итого | 2014 | 0,0 | 339,1 | 339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Проверка достоверности расчетов на основании полученных положительных заключений. |
|  |  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 0,0 | 339,1 | 339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Реализация прочих мероприятий необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Итого | 2015-2020 | 20,0 | 1 830,4 | 0,0 | 20,0 | 1 610,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | Проверка достоверности расчетов на основании полученных положительных заключений. Оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего и необщего пользования районного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 20,0 | 1 830,4 | 0,0 | 20,0 | 1 610,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |

  - Приложение №7 к программе «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 7

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципальной подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов. |  | Итого | 2014-2020 | 63,0 | 64 946,4 | 61 983,4 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 900,0 | 0,0 |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог. |
|  |  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 63,0 | 7 622,9 | 4 659,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 900,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 57 323,5 | 57 323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Строительство подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от автодороги А-121 в Кингисеппском районе |  | Итого | 2014 | 63,0 | 62 046,4 | 61 983,4 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог. |
|  |  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 63,0 | 4 722,9 | 4 659,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 57 323,5 | 57 323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения (в том числе проектирование) |  | Итого | 2015 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 900,0 | 0,0 |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» вне границ населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог. |
|  |  |  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | – | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 900,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | – |  |