# Приложение

к постановлению администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 30.09.2015 года № 2179

Изменения, которые вносятся  в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации МО  «Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013 года № 3050 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями от 09.10.2014 года, от 12.11.2014 года № 3046, от 03.04.2015 года № 805)

- Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы | «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе» |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Поддержание и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне границ населенных пунктов), искусственных сооружений на них на территории МО "Кингисеппский муниципальный район" на уровне, соответствующем категории дороги, сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям за счет содержания и текущего ремонта. |
|  | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог(вне границ населенных пунктов) и искусственных сооружений на них за счет проектирования и строительства (реконструкции), капитального ремонта. |
|  | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кингисеппского муниципального района, обеспечение жизненно важных и социально-экономических интересов населения, создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов. |
| Задачи муниципальной программы | Поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог (улично-дорожной сети), искусственных сооружений, на территории Кингисеппского района. |
|  | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
|  | Выполнение полного комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги (улично-дорожной сети), дорожных сооружений и (или их частей), при выполнение которых возрастает надежность и безопасность автомобильных дорог на территории Кингисеппского района. |
|  | Замена существующего покрытие на автомобильных дорогах на асфальтовое покрытия при капитальном ремонте объектов. |
|  | Обеспечения беспрепятственного передвижения пассажирского автотранспорта и улучшение условий проживания граждан в населенных пунктах на территории Кингисеппского муниципального района. |
|  | Улучшение транспортного обслуживания населения, ликвидация бездорожья. |
|  | Комфортность и безопасность условий проживания граждан и гостей Кингисеппского района. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и инфраструктуры |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | МКУ "Служба заказчика", Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район" |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет ЖКХ администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" |
| Сроки реализации муниципальной программы | с 01.01.2014 года по 31.12.2017 года |
| Перечень подпрограмм | «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
|  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого: |
|  | Всего: | 146 834,8 | 4 732,2 | 2 928,2 | 3 103,9 | 157 599,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 68 378,8 | 2 572,2 | 2 928,2 | 3 103,9 | 76 983,1 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 78 456,0 | 2 160,0 | 0,0 | 0,0 | 80 616,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог. |
|  | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог. |
|  | Сокращение обращений граждан о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
|  | Сокращение количества предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району. |

2.абзац 12 раздела №1 текстовой части муниципальной программы читать в новой редакции:

«Подпрограмма 1    «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования».

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1.Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1.Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» | 2014 2 673,8 | 2015 0,000 | 2016 0,0 | 2017 0,0 |
| 2. | 2.Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонда) | 2.1.Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» | 641,7 | 2 167,700 | 2 928,2 | 3 103,9 |
| 3. | 3.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 3.1.Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов: -ремонт подъездной дороги «Большой Луцк-Малый Луцк» -ремонт автомобильной дороги от поворота на Байковский карьер до садоводческого некоммерческого товарищества «Березка» Кингисеппского района Ленинградской области -нанесение дорожной разметки и восстановление дорож.знаков на автомобильной дороги от поворота на Байковский карьер до садоводческого некоммерческого товарищества «Березка» -ремонт подъездной дороги к д.Кленно Кингисеппского района -устранение выявленных недостатков на автомобильных дорогах по предписаниям ОГИБДД -ремонт подъездной дороги к дер. Падога в Кингисеппском районе (протяженность–700пог.м, площадь – 3640 м2 , тип покрытия – щебеночное) -ремонт подъездной дороги "Неппово-Крупино" в Кингисеппском районе (протяженность–400пог.м, площадь – 1280 м2 , тип покрытия – щебеночное) -ремонт участка подъездной дороги "Новоселки-Коммунар" (от п. Новоселки протяженностью 820м) в Кингисеппском районе (протяженность–820пог.м, площадь – 3280 м2 , тип покрытия – щебеночное) -ямочный ремонт | БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» Бюджет Ленинградской области БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» Бюджет Ленинградской области Бюджет Ленинградской области БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» Бюджет Ленинградской области БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» Бюджет Ленинградской области БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» Бюджет Ленинградской области БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» | 2 564,3 21 132,5 1 014,5 438,8 20 693,7 198,8 500,0 851,0 | 321,500 2 160,000 79,256 713,295 56,966 512,691 123,875 934,014 61,403 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 4. | 4.Проверка (внесение корректировок) и получение заключения госэкспертизы по сметным расчетам | 4.1.Стоимость уточняется при сдаче сметных расчетов на проверку. | БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» | 339,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Реализация прочих мероприятий необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5.1.Стоимость уточняется при сдаче сметных расчетов на проверку. | БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» |  | 20,000 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1: | Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» | 6 218,9 | 2 509,200 | 2 928,2 | 3 103,9 |
|  | Бюджет Ленинградской области | 21 132,5 | 2 160,000 | 0,0 | 0,0 |

- Абзац № 13 пункта № 1 текстовой части муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 2    «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1.Строительство подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от автодороги А-121 в Кингисеппском районе | 1.1.Строительство подъезда по утилизации ТБО от автодороги А-121 в Кингисеппском районе, в том числе: - строительство подъезда по утилизации ТБО от автодороги А-121 в Кингисеппском районе - временный землеотвод, строительный контроль, авторский надзор и экспертиза авторского надзора | БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» Бюджет Ленинградской области БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» Бюджет Ленинградской области БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» | 2014 4 659,9 57 323,4 3 156,2 57 323,4 1 503,7 | 2015 63,0 0,0 63,0 | 2016 0,0 0,0 | 2017 0,0 0,0 |
| 2. | 2.Проектирование и строительство дорог в мкр.7 г.Кингисепп | 2.1.Дорога в мкр.7 г.Кингисепп | БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» | 57 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме 2: | БюджетМО «Кингисеппский муниципальный район» | 62 159,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Ленинградской области | 57 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.Приложение № 1 к программе паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

| Наименование подпрограммы | «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Поддержание и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений, на территории Кингисеппского муниципального района на уровне, соответствующем категории дороги, сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям за счет содержания и текущего ремонта. |
|  | Проведение полного комплекса работ по содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, внешнего благоустройства, отвечающего требованиям ГОСТ Р 50597-93, "Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", утв. Письмом Росавтодора от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ИС, и других нормативных документов. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ "Служба заказчика", Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район" |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет ЖКХ администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" |
| Задачи подпрограммы | Поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на территории Кингисеппского муниципального района. |
|  | Мониторинг за состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |
|  | Своевременность, полнота и качество выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на территории Кингисеппского муниципального района на уровне, соответствующем категории дороги, сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям за счет содержания и текущего ремонта. |
|  | Минимизация количества предписаний и представлений от ОГИБДД и обращений граждан в адрес администрации по ненормативному состоянию проезжей части на территории Кингисеппского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | с 01.01.2014 года по 31.12.2017 года |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 27 351,4 | 4 669,200 | 2 928,2 | 3 103,9 | 38 052,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 6 218,9 | 2 509,200 | 2 928,2 | 3 103,9 | 14 760,2 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 21 132,5 | 2 160,000 | 0,0 | 0,0 | 23 292,5 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
|  | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог |
|  | Сокращение обращений граждан о неудовлетворительном состоянии проезжей части на территории Кингисеппского муниципального района. |
|  | Сокращение количества предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району. |

5. Приложение № 2 к программе паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

| Наименование подпрограммы | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проектирования и строительства (реконструкции), капитального ремонта на территории Кингисеппского муниципального района. |
|  | Развитие сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них для удобства и комфортности передвижения, увеличение пропускной способности на территории Кингисеппского муниципального района. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ "Служба заказчика", Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район" |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет ЖКХ администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проектирования и строительства (реконструкции), капитального ремонта на территории Кингисеппского муниципального района. |
|  | Уменьшение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог на территории Кингисеппского муниципального района. |
|  | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба. Снижение износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог. |
|  | Улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расходов ГСМ). |
|  | Устройство твердого типа покрытия на автомобильных дорогах, имеющих грунтовое покрытие при капитальном ремонте объектов. |
|  | Повышение транспортной доступности граждан за счет строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации подпрограммы | с 01.01.2014 года по 31.12.2017 года |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 119 483,3 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 119 546,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 62 159,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 62 222,9 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 57 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 323,4 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
|  | Увеличение протяженности твердых типов покрытия автомобильных дорог после капитального ремонта. |
|  | Увеличение протяженности твердых типов покрытия автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции. |
|  | Протяженность автомобильных дорог, введенных после строительства объектов. |
|  | Сокращение расходов бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район", направленных на выполнение аварийных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кингисеппского муниципального района. |

- Приложение №3 к программе «Планируемые результаты реализации подпрограммы Кингисеппского

муниципального района» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Кингисеппского муниципального района | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача Поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на территории Кингисеппского муниципального района и минимизация количества предписаний и представлений от ОГИБДД и обращений граждан в адрес администрации по ненормативному состоянию проезжей части на территории Кингисеппского муниципального района | 14 760,2 | 23 292,5 | Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | км | 39 | 45 | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог . | % | 26 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 2 |  |  |  | Показатель 3 Количество обращений граждан о неудовлетворительном состоянии проезжей части на территории Кингисеппского муниципального района. | шт. | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Количество предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району о ликвидации повреждений на презжей части. | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- Приложение №4 к программе «Планируемые результаты реализации подпрограммы Кингисеппского

муниципального района» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Кингисеппского муниципального района | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проектирования и строительства (реконструкции), капитального ремонта и повышение транспортной доступности граждан за счет строительства автомобильных дорог общего пользования местного значенияна на территории Кингисеппского муниципального района. | 62 222,9 | 57 323,4 | Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 74 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции). | км | 0 | 3 | 1,5 | 2 | 2 |

- Приложение №5 к программе «Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для

реализации мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы»

| Наименование мероприятия подпрограммы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| Мероприятия 1 Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" | сметный расчет | 2014 год – 2 673,8тыс.руб. | - |
| Мероприятие 2 Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) | бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" | сметный расчет | 2014год - 641,7тыс.руб. 2015год -2 167,700тыс.руб. 2016год -2 928,2тыс.руб. 2017год - 3 103,9тыс.руб. | - |
| Мероприятия 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" | сметный расчет | 2014 год - 2 564,3тыс.руб. 2015год 321,500 тыс.руб. | - |
|  | Бюджет Ленинградской области |  | 2014 год - 21 132,5тыс. руб. 2015 год - 2 160,000тыс.руб. |  |
| Мероприятия 4 Проверка (внесение корректировок) и получение заключения госэкспертизы по сметным расчетам | бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" | Стоимость уточняется при сдаче сметных расчетов на проверку. | 2014 год -339,100 тыс.руб. | - |
| Мероприятия 5 Реализация прочих мероприятий необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" | Стоимость уточняется при сдаче сметных расчетов на проверку. | 2015 год – 20,000 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма 2 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| Мероприятия 1 Строительство подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от автодороги А-121 в Кингисеппском районе | бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" (софинансирование -5%) |  | 2014 год – 4 659,9 тыс.руб. 2015 год – 63,0 тыс.руб. | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2014 год -57 323,4 тыс.руб. | - |
| Мероприятия 2 Проектирование и строительство дорог в мкр.7 г.Кингисепп | бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" |  | 2014 год – 57 500,0 тыс.руб., | - |
| * - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы; |
| ** - бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет Кингисеппского муниципального района; для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров. |
| *** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы). |
| **** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. |
| ***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов). |

- Приложение №6 к программе «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы изложить в

следующей редакции:

«Перечень мероприятий подпрограммы»

«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году, 2013год (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на территории Кингисеппского муниципального района. | Итого |  | 1 445,2 | 38 052,7 | 27 351,4 | 4 669,200 | 2 928,2 | 3 103,9 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014-2017 годы | 1 445,2 | 14 760,2 | 6 218,9 | 2 509,200 | 2 928,2 | 3 103,9 | МКУ "Служба заказчика" |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2014 год | 0,0 | 23 292,5 | 21 132,5 | 2 160,000 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба заказчика» |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого |  | 1 445,2 | 2 673,8 | 2 673,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджетаМО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014 год | 1 445,2 | 2 673,8 | 2 673,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба заказчика" | Увеличение протяженности автомобильных дорог (улично-дорожной сети), искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| 1.2. | Мероприятие 2 Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) | Итого |  | 0,0 | 8 841,5 | 641,7 | 2 167,700 | 2 928,2 | 3 103,9 |  |  |
|  |  | Средства бюджетаМО "Кингисеппский муниципальный район" | 2015-2017 годы | 0,0 | 8 841,5 | 641,7 | 2 167,700 | 2 928,2 | 3 103,9 | МКУ "Служба заказчика" | Увеличение протяженности автомобильных дорог (улично-дорожной сети), искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| 1.3. | Мероприятие 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Итого |  | 0,0 | 26 178,3 | 23 696,8 | 2 481,500 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014 год | 0,0 | 2 885,8 | 2 564,3 | 321,500 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба заказчика" | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования (улично-дорожной сети), не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2014 год | 0,0 | 23 292,5 | 21 132,5 | 2 160,000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Проверка (внесение корректировок) и получение заключения госэкспертизы по сметным расчетам | Итого |  | 0,0 | 339,1 | 339,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014 год | 0,0 | 339,1 | 339,1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба заказчика" | Проверка достоверности расчетов на основании полученных положительных заключений |
| 1.5. | Реализация прочих мероприятий необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,000 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2015 год | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,000 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба заказчика" | Проверка достоверности расчетов на основании полученных положительных заключений |
|  | * - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации государственных программ Ленинградской области. |

- Приложение №7 к программе «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей

редакции:

«Перечень мероприятий подпрограммы»

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году, 2013год (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проектирования и строительства (реконструкции), капитального ремонта на территории Кингисеппского муниципального района. | Итого | 2014-2017 годы | 2 034,3 | 119 546,3 | 119 483,3 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" Средства бюджета Ленинградской области |  | 2 034,3 | 62 222,9 57 323,4 | 62 159,9 57 323,4 | 63,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" | Совершенстрование и развитие сети автомобильных дорог на территории МО "Кингисеппский муниципальный район" |
| 2 | Мероприятие 1 Строительство подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от автодороги А-121 в Кингисеппском районе | Итого |  | 2 034,3 | 62 046,3 | 61 983,3 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014 год | 2 034,3 | 4 722,9 | 4 659,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | Администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" | Увеличение протяженности твердых типов покрытия автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции. |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2014 год | 0,0 | 57 323,4 | 57 323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Мероприятие 2 Проектирование и строительство дорог в мкр.7 г.Кингисепп | Итого |  | 0,0 | 57 500,0 | 57 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014 год | 0,0 | 57 500,0 | 57 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" | Проверка достоверности расчетов на основании полученных положительных заключений |
|  | * - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации государственных программ Ленинградской области. |