Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами» МО «Кингисеппское городское поселение»

за  1 полугодие 2019 года

Общий план по расходам по состоянию на 01.07.2019 года составляет  53,4 %.

Отклонение от установленных плановых назначений за 1 полугодие 2019 года:

По подпрограмме «Распоряжение земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения»:

Мероприятие подпрограммы 1 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" - утверждено 1 395,0 тыс. руб., исполнено 195,0 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 14,0%. (Проводятся работы по сбору аукционной документации для подачи заявки на проведение аукциона. Исполнение планируется в 3 квартале 2019 года).

По подпрограмме «Устойчивое развитие территории МО "Кингисеппское городское поселение»:

Мероприятие подпрограммы 1 " Создание условий для устойчивого территориального и социально-экономического развития МО "Кингисеппское городское поселение" - утверждено 3 212,8 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 0,0% (Проводятся работы по сбору аукционной документации для подачи заявки на проведение аукциона. Исполнение планируется в 4 квартале 2019 года).