Пояснительная  записка по оценке результатов

реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского района» подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кингисеппского района».

- Проектирование распределительного газопровода п. ст. Веймарн.

Средства в сумме 2562,4 тыс. руб. предусмотрены на  софинансирование строительно-монтажных работ, строительный контроль, авторский надзор. ПСД прошла государственную экспертизу, получено положительное заключение.

- Проектирование и строительство распределительного газопровода в д. Новопятницкое Кингисеппского района Ленинградской области.

Бюджетные ассигнования в размере 2350,00 тыс. руб (трансферт из Большелуцкого сельского поселения)  предусмотрены на софинансирование проектно-изыскательских работ и СМР. Работы по муниципальному контракту приостановлены в связи с уточнением протяженности газопровода и внесением изменений в существующие документы, возобновлены. В ноябре-декабре планируется оплатить 60% от стоимости муниципального контракта (после подтверждения сдачи ПСД в государственную экспертизу).