Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»

за  1 квартал 2019 год

Общий план по расходам по состоянию на 01.04.2019 года составляет  5,5%.

Отклонение от установленных плановых назначений за 1 квартал 2019 года:

По подпрограмме «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством»

Мероприятие подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" - утверждено 1 435,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 0,0. Кассовым планом средства предусмотрены в 3-м квартале 2019 года.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Мероприятие подпрограммы 1 "Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" - утверждено 17 004,5 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 0,0.  Кассовым планом средства предусмотрены во 2, 3, 4-м кварталах 2019 года.