Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»

за 2019 год

Исполнение муниципальной программы по состоянию на 01.01.2020 года от общего плана по расходам составляет  69,9%.

Отклонение от установленных плановых назначений за 2019 год:

По подпрограмме «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством»

Мероприятие подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" - утверждено 861,0 тыс. руб., исполнено 709,3 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 82,4. Произведена выдача 3-х свидетельств на предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов. Финансирование мероприятия производилось в соответствии с фактическими расходами.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Мероприятие подпрограммы 1 "Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" - утверждено 20 917,7 тыс. руб., исполнено 12 737,8 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 60,9.  Приобретено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 квартир. Были проведены 5 аукционов на приобретение квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам аукционы признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием участников.