Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»

за 2020 год

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Мероприятие подпрограммы 1 "Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" - утверждено 22 480,6 тыс. руб., исполнено 20 967,9 тыс. руб., остаток неосвоенных средств составил 1 512,7 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 93.

Было проведено 49 аукционов на приобретение квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 4 аукциона признаны состоявшимся, 10 аукционов признаны несостоявшимся (контракты были заключены с единственным поставщиком), 35 аукционов были признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием участников.

Всего в 2020 году было приобретено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 14 квартир.

Заместитель председателя комитета

по управлению имуществом

МО «Кингисеппский муниципальный район»                                Т.С.Волкова