Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»

за 1 квартал 2020 год

Общий план по расходам по состоянию на 01.04.2020 года составляет  4,2%.

Отклонение от установленных плановых назначений за 1 квартал 2020 1года:

По подпрограмме «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством»

Мероприятие подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" - утверждено 874,0 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. руб., выдача свидетельств на предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в 1 квартале 2020 года не производилась.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Мероприятие подпрограммы 1 "Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" - утверждено 22 480 603,15,00 руб., исполнено 0,00 руб., процент исполнения составил 0,0%. В 1 квартале 2020 г. было размещено 11 заявок о проведении закупок на сайте ЕИС на общую сумму 17 583 234,90 рублей. Оплата будет произведена после заключения муниципальных контрактов после предоставления документов.

По подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы»

Мероприятие подпрограммы 1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"- утверждено 6 489 400,00 руб., исполнено   1 257 190,42 руб., что составляет 19,4 %. Финансирование направлялось на обеспечение деятельности МКУ «Кингисеппский жилищный центр» в соответствии с фактическими расходами и в пределах кассового плана.